Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на  01.01.2025

| Наименование муниципальной программы | "Содержание и развитие муниципального хозяйства Селтинского района" |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Развитие муниципального хозяйства | Администрация Селтинского района |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 01 |  | Выявление бесхозных инженерных коммуникаций в границах муниципального образования, регистрация прав собственности на них и организация управления такими сетями. | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса. | На территории Селтинского района бесхозные инженерные коммуникации отсутствуют |  |
| 7 | 1 | 02 |  | Организация подготовки к осенне-зимнему периоду | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района; снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; повышение качества коммунальных услуг; сокращение затрат на производство коммунальных услуг, повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса. | Общая протяженность отремонтированных водопроводных сетей в 2024 году 0,6 км, тепловых сетей 0,1 км, приобретен счетчик газа в газовую котельную, колодцы - 17шт, насосы -4 шт. |  |
| 7 | 1 | 03 |  | Актуализация схем теплоснабжения (при наличии утвержденной схемы теплоснабжения) | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района; снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; повышение качества коммунальных услуг. | Разработаны схемы теплоснабжения |  |
| 7 | 1 | 04 |  | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения (при наличии утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения) | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района; снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; повышение качества коммунальных услуг. | Разработаны схемы водоснабжения и водоотведения |  |
| 7 | 1 | 05 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств. | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района; снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; повышение качества коммунальных услуг. | В рамках реализации Региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Удмуртской Республики на 2023-2027 годы выполнены работы по следующим объектам: 1) Капитальный ремонт участка водопроводной сети от скважины №48 до водопроводной башни ул. Карачева в с. Селты Селтинского района Удмуртской Республики протяженностью 2,56 км. 2) Строительство сетей водоснабжения д. Мадьярово Селтинского района Удмуртской Республики протяженностью 5,012 км. |  |
| 7 | 2 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  | - |
| 7 | 2 | 01 |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Повышение уровня благоустройства территории Селтинского района; Сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок; Повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и экологической безопасности в месте проживания; Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством окружающей среды. | Площадь убранной территории – 195 тыс. м2, вывезено мусора – 255т, ликвидировано несанкционированных свалок – 1 шт. |  |
| 7 | 2 | 02 |  | Организация освещения улиц. | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Повышение уровня уличного освещения: переход на экономичные источники света, с возможностью регулирования уличного освещения. Повышение качества окружающей среды, уровня освещенности улично-дорожной сети позволит получить социальный эффект | Проведена частично замена уличного освещения Селтинского района и устройство парковых светильников в центре с. Селты | - |
| 7 | 2 | 03 |  | Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Повышение уровня благоустройства территории Селтинского района; Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района; Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством предоставленных услуг. | Реестр наказов избирателей исполнен |  |
| 7 | 2 | 04 |  | Выдача ордеров на производство земляных работ | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Повышение уровня благоустройства территории Селтинского района. | Выдано 187 ордеров на производство земляных работ |  |
| 7 | 2 | 05 |  | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории. | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Повышение уровня благоустройства территории Селтинского района; Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством окружающей среды | Проведение субботников. Площадь убранной территории – 195 тыс. м2, вывезено мусора – 255т, ликвидировано несанкционированных свалок – 1 шт. |  |
| 7 | 2 | 06 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления Селтинского района в сфере благоустройства | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Повышение уровня благоустройства территории Селтинского района | Контроль осуществляет административная комиссия |  |
| 7 | 4 |  |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4 | 01 |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности, вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков |  |  |
| 7 | 4 | 02 |  | Формирование земельных участков | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности, вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков |  |  |
| 7 | 4 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся вне разграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность» | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности, активизация инвестиционной деятельности |  |  |
| 7 | 4 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление собственникам и правообладателям зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в не разграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в аренду» | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности, активизация инвестиционной деятельности |  |  |
| 7 | 4 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности» | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности, активизация инвестиционной деятельности |  |  |
| 7 | 4 | 06 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землёй» | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности |  |  |
| 7 | 4 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности, активизация инвестиционной деятельности |  |  |
| 7 | 4 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства» | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности, активизация инвестиционной деятельности, вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков |  |  |
| 7 | 4 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности, активизация инвестиционной деятельности, вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков |  |  |
| 7 | 4 | 10 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование». | Администрация Селтинского района | 2015-2028гг. | 2015-2024гг. | Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности, активизация инвестиционной деятельности, вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков |  |  |
| 7 | 4 | 11 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности, в безвозмездное срочное пользование». | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности, активизация инвестиционной деятельности, вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков |  |  |
| 7 | 4 | 12 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории МО «Селтинский район». | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Обеспечения открытости и доступности информации о градостроительной деятельности, активизация инвестиционной деятельности, вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков |  |  |
| 7 | 4 | 13 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории МО «Селтинский район» | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности |  |  |
| 7 | 4 | 14 |  | Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности, активизация инвестиционной деятельности |  |  |
| 7 | 4 | 15 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории МО «Селтинский район» | Администрация Селтинского района | 2015-2028 гг. | 2015-2024гг. | Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности, активизация инвестиционной деятельности |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)

на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2025

| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие муниципального хозяйства Селтинского района |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  | Развитие муниципального хозяйства | Администрация Селтинского района | 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 |  |  |  | Развитие коммунальной инфраструктуры | Администрация Селтинского района | 654 |  |  |  |  | 56 573,86 | 56 573,86 | 56 573,86 | 100 | 100 |
| 07 | 1 | 01 | 1 |  | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Администрация Селтинского района | 654 |  |  |  |  | 56,99 | 56,99 | 56,99 | 100 | 100 |
| 07 | 1 | 02 | 2 |  | Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства, направленных на повышение надежности, устойчивости жилищно-коммунального хозяйства в Селтинском районе | Администрация Селтинского района | 654 |  |  |  |  | 3 612,91 | 3 612,91 | 3 605,23 | 99,8 | 99,8 |
| 07 | 1 | 03 | 3 |  | Капитальный ремонт распределительных газопроводов | Администрация Селтинского района | 654 |  |  |  |  | 232,3 | 232,3 | 190,21 | 81,87 | 81,87 |
| 07 | 1 | 04 | 4 |  | Развитие газификации в сельской местности | Администрация Селтинского района | 654 |  |  |  |  | 28 310,00 | 28 310,00 | 28 310,00 | 100 | 100 |
| 07 | 1 | 05 | 5 |  | Осуществление переданных полномочий УР по государственному жилищному надзору | Администрация Селтинского района | 654 |  |  |  |  | 170,99 | 170,99 | 170,99 | 100 | 100 |
| 07 | 1 | 06 | 6 |  | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация Селтинского района | 654 |  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 07 | 2 |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | Администрация Селтинского района | 654 |  |  |  |  | 5 217,44 | 5 217,44 | 4 783,15 | 91,68 | 91,68 |
| 07 | 2 | 01 | 1 |  | Отлов и содержание безнадзорных животных (выполнение государствен-ных полномочий) | Администрация Селтинского района | 654 |  |  |  |  | 703,23 | 703,23 | 522,01 | 74,23 | 74,23 |
| 07 | 2 | 07 | 7 |  | Организация мероприятий по благоустройству | Администрация Селтинского района | 654 |  |  |  |  | 2 126,78 | 2 126,78 | 2 026,78 | 95,30 | 95,30 |
| 07 | 2 | 08 | 8 |  | Обращение с твердыми коммунальными отходами | Администрация Селтинского района | 654 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 07 | 4 | 01 | 1 |  | Территориальное развитие | Администрация Селтинского района | 654 |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,00 | 100 | 100 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2025

| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие муниципального хозяйства Селтинского района |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципаль-ной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Развитие муниципального хозяйства | Всего | 232 888,47 | 224 358,63 | 96,34 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 232 888,47 | 224 358,63 | 96,34 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 33 493,25 | 69 355,30 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 45 209,40 | 124 410,33 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 328,14 | 693,00 | 100 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 29 900,00 | 29 900,00 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 07 | 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 62 627,41 | 56 573,86 | 90,33 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 62 627,41 | 56 573,86 | 90,33 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 33 528,60 | 33 483,45 | 99,87 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 28 927,82 | 22 919,42 | 79,23 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 170,99 | 170,99 | 100 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 07 | 2 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | 5 217,44 | 4 783,15 | 91,68 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 5 217,44 | 4 783,15 | 91,68 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 279,86 | 2 026,78 | 88,9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 234,35 | 2 234,35 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 703,23 | 522,01 | 74,23 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 07 | 3 | Развитие дорожного хозяйства и транспортное обслуживание населения | Всего | 164 443,62 | 162 401,62 | 98,76 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 164 443,62 | 162 401,62 | 98,76 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 35 110,32 | 33 245,07 | 94,69 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 99 433,30 | 99 256,55 | 99,82 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 29 900,00 | 29 900,00 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 07 | 4 | Территориальное развитие | Всего | 600,00 | 600,00 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 600,00 | 600,00 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |